**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «21 » июня 2023 года № 712**

 **г. Щучье**

**Об утверждении муниципальной программы Щучанского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области»**

В соответствии с [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71609392/0) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Щучанского муниципального округа Курганской области "Формирование комфортной городской среды" в Щучанском муниципальном округе Курганской области согласно [приложению](#anchor1000) к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в местах, определенных Уставом Щучанского муниципального округа Курганской области, разместить на официальном сайте Администрации Щучанского муниципального округа, в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о заместителя Главы Щучанского муниципального округа - начальника Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Евстигнееву И.А.

Глава Щучанского

муниципального округа

Курганской области Г.А. Подкорытов

Евстигнеева И. А.
+8 (35244)3-72-66

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области от 21 июня 2023г. №712«Об утверждении муниципальной программыЩучанского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области» |

**Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области»**

**Раздел I.**

 **Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды в**

**Щучанском муниципальном округе Курганской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной Программы: | Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области |
| Основание для разработки Муниципальной Программы: | Федеральный проект Российской Федерации «Комфортная городская среда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 |
| Заказчик Муниципальной Программы: | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области. |
| Разработчик Муниципальной Программы: | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| Цель Муниципальной Программы: | Комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства; повышение уровня доступности общественных территорий для маломобильных групп населения, повышением качества жизни на территории Щучанского муниципального округа Курганской области.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства. |
| ЗадачиМуниципальной Программы: | Оценка физического состояния всех общественных территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования;Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |
| Целевые показатели и индикаторы: | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.).Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%).Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%). |
| Сроки реализации Муниципальной Программы: | 2023–2024 годы. |
| Перечень основных мероприятий: | - благоустройство городской площади;- снятие топографической съемки;- геологические изыскания грунтов;- благоустройство иных территорий общего пользования;- разработка проектной и сметной документации на выполнение работ по благоустройству;- полиграфические услуги;- устройство велосипедных дорожек;- устройство и ремонт наружного освещения, устройство систем видеонаблюдения;- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, арт-объекты, фонари;- установка туалетных модулей;- озеленение территорий;- обустройство водных объектов и прилегающих территорий к ним;- устройство систем водоснабжения и канализации;- мероприятия по оформлению территорий, приобретение товаров и оборудования для эстетического, в том числе праздничного, оформления и украшения благоустроенных территорий. |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования программы составит 553 тыс. рублей\* - за счет средств бюджета Щучанского муниципального округа;\* - средства носят прогнозный характер. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| Ожидаемые результаты: | Повышение уровня благоустройства территории Щучанского муниципального округа Курганской области; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организацийв реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

**РазделII.**

 **Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области**

В Щучанском муниципальном округе Курганской области 5 объектов часто посещаемых территорий общего пользования (тротуары, площадь, памятники, стоянки). Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в городских условиях является благоустройство территорий.

Благоустройство городских территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечения безопасных условий проживания граждан, поддерживание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

Состояние часто посещаемых общественных территорий (тротуары, площадь, памятники, стоянки):

- неудовлетворительное состояние тротуаров или отсутствие тротуаров;

- неудовлетворительное состояния асфальтобетонного покрытия площади и отсутствие системы отвода воды;

- отсутствие благоустройства территории, прилегающей к памятникам;

- отсутствие автомобильных стоянок вблизи часто посещаемых учреждений.

Благоустройство часто посещаемых территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц города.

Без благоустройства часто посещаемых территорий общего пользования благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округеКурганской области», которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий общего пользования.

Масштабность проблемы определяет необходимость программно-целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Программы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучие жителей, дальнейшее экономическое развитие округа.

На сегодняшний день на часто посещаемых территориях общего пользования, включенных в муниципальную Программу по формированию комфортной городской среды, при проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных площадок, увеличения функциональных элементов детского игрового, спортивного оборудования и досугового пространства, повышения уровня озеленения и благоустройства.

Обустройство и освещение дорожно-тротуарной сети, часто посещаемых территорий общего пользования, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению социальных, экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения в обществе.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства территорий города и создать условия для комфортного проживания граждан.

**Раздел III.**

 **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства Щучанского муниципального округа**

Повышение уровня благоустройства часто посещаемых территорий, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития округа.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 г. (далее - Стратегия) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Закон о стратегическом планировании), с целями и стратегическими задачами, определенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (далее - Указ № 204), и является документом стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели, задачи и меры в области государственного управления жилищной и коммунальной сферами Российской Федерации (далее - сфера ЖКХ).

Кроме того, Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 30 июня 2022 года № 44, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан. Программа также направлена на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области».

**Раздел IV.**

 **Цели и задачи муниципальной программы**

Главной целью реализации Программы является комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства территорий Щучанского муниципального округа Курганской области, повышением качества жизни на территории округа, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- оценка физического состояния всех общественных территорий на территории Щучанского муниципального округаКурганской области;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям Щучанского муниципального округа Курганской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования;

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Достижение целей и задач планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

**Раздел V.**

 **Сроки реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия муниципальной программы в период с 2023–2024 годы.

**Раздел VI.**

**Прогноз ожидаемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

В рамках программы запланировано благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства округа, а также потребностям жителей Щучанского муниципального округаКурганской области.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации. Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются муниципальной общественной комиссией.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

- благоустройство городской площади;

- снятие топографической съемки;

- геологические изыскания грунтов;

- благоустройство иных территорий общего пользования;

- разработка проектной и сметной документации на выполнение работ по благоустройству;

- полиграфические услуги;

- устройство велосипедных дорожек;

- устройство и ремонт наружного освещения, устройство систем видеонаблюдения;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, арт-объекты, фонари;

- установка туалетных модулей;

- озеленение территорий;

- обустройство водных объектов и прилегающих территорий к ним;

- устройство систем водоснабжения и канализации;

- мероприятия по оформлению территорий, приобретение товаров и оборудования для эстетического, в том числе праздничного, оформления и украшения благоустроенных территорий.

**Раздел VII.**

**Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Администрации Щучанского муниципального округаКурганской области действующим законодательством.

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2023 | 2024 |  |
| Подготовка и утверждение проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа  | I квартал | I квартал | Готовые проекты |
| Размещение муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение мероприятий, установленных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области» | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа  | II квартал | II квартал | Муниципальные контракты на выполнение работ в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе» |
| Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа | до 30 октября | до 30 октября | Акты приемки выполненных работ, отчеты |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа | до 20 декабря | до 20 декабря | Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). |

Для реализации перечня мероприятий принимаются (вносятся изменения) в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области».

Разработка (внесение изменений) в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области» осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений Администрации Щучанского муниципального округаКурганской области о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования (внесения изменений).

**Раздел VIII.**

**Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования индикатора | Единицы измерения | Значения показателей |
| 2023 | 2024 |  |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | ед. | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. | % | 10,0 | 10,0 |  |
| 3. | Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) | % | 10,0 | 10,0 |  |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области бюджету Щучанского муниципального округаКурганской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области» также используются показатели результативности Программы.

**Раздел IХ.**

**Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2023–2025 годы**

Задачи: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; формирование реализованных практик благоустройства на территории Щучанского муниципального округа Курганской области; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий Щучанского муниципального округа Курганской области.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы по источникам и объемам финансирования приведена в таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств бюджета округа | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| Всего2023–2024 | 2023 | 2024 |
| Задачи: оценка физического состояния всех общественных территорий; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории округа; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования. |
| Реализация проектов благоустройства территорий общего пользования в Щучанском муниципальном округе Курганской области | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.).Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджетЩучанского муниципального округа Курганской области | 553 | 553 | 0 |
| Внебюджетные источники | 00 | 0 | 0 |
| Созданиекомфортнойгородской среды вмалых городах иисторическихпоселениях -победителяхВсероссийскогоконкурса лучших проектов созданиякомфортной городской среды.«Благоустройство площади и прилегающих улиц в г. Щучье. Зелёный сквер» | Управление по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.).Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджетЩучанского муниципального округа Курганской области | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 553 | 553 | 0 |

Значения целевых индикаторов на 2023–2024 годы приведены в разделе XIII Программы.

**Раздел Х.**

**Организация управления и контроль над ходом выполнения Муниципальной Программы.**

Общее руководство и контроль над ходом реализации Муниципальной программы осуществляет заказчик Муниципальной Программы – Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области.

Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области от 12 октября 2022 года № 30 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»:

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчётным, подготавливают годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Сектор экономики и трудовых отношений Отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области не позднее 5 апреля года, следующего за отчётным, направляет Главе Щучанского муниципального округа Курганской области сводный отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Ответственный исполнитель и соисполнители представляют главе Щучанского муниципального округаКурганской области и главному распорядителю средств местного бюджета по запросам оперативную информацию о ходе реализации муниципальной программы.